| ## Rapat | ## Koordinasi Eksternal | ## Date : | ## 13/07/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Venue | ### Zoom Meeting | ### Time : | ### 09.30 - selesai |
| ### Objective | ### Pembahasan Technichal Meeting Produksi Komersial Vitamin D3 1000 IU Dan Trial Vitamin D3 5000 IU |  |  |

| No | Uraian | Tindak Lanjut | PIC | Dateline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ketersediaan Jadwal Produksi | - Penjadwalan batch 1 dst, langsung 2 shift dan PT Nutrimax mengikuti. - Start produksi Kamis, 15 Juli 2021. - Bahan baku sudah dikirimkan Sebagian ke Plant Banjaran, dan untuk cabosil akan on the spot - Strategi produksi 10 hingga 15 batch campaign, material akan dikirimkan secara parallel. - Bahan baku untuk kebutuhan untuk batch 6 hingga 15, akan dikirimkan hari Kamis, 15 Juli 2021 - Penyesuaian jadwal pendampingan, untuk 3 batch pertama, di estimasikan proses coating pada hari Kamis, 15 Juli 2021 (batch 1). |  |  | Sepakat |
| 2. | Kebutuhan Personel | - Personel dari PT Nutrimax akan didampingi logistic 2 orang, dan pendamping 2 orang - Plant banjaran akan konfirmasi ke personalia terkait dengan prosedur test antigen (cukup 1x dalam proyek atau setiap hari) | - . |  |  |
| 3. | Informasi Produk | - Usulan menggunakan alat sifter yang mana ukurannya lebih besar dari mess 30 yang biasa existing digunakan oleh PT SPN. (Usulan ini tidak merubah mayor spesifikasi produk) - Adjustment untuk mesin coating, disesuaikan dengan skala batch commercial - Untuk LOD granul, proses setting moisture analyzer menyesuaikan dengan alat di Plant Banjaran - Pencetakan punch menggunakan penandaan KF Polos - Kesepakatan proses penyesuaian quantity batch: 120 kilo dengan melihat kondisi di lapangan. - Skema dan strategi proses produksi dengan lot, ada proses final bending dan tableting dan schema batch pada coatingnya - Adjustment terkait satuan parameter kekerasan, adalah menggunakan Newton. |  |  |  |
| 4 | Ketersediaan alat dan mesin | - Untuk mesin shieving, blending, hingga mesin cetak dan coating, Okay untuk 3 batch pertama. - Keputusan hasil produksi 3 batch akan diinformasikan 2x24 jam, sebagai dasar untuk keberlanjutan batch berikutnya. |  |  |  |
| 5 | Lain-lain/Kesepakatan teknis | - Penyedia bahan baku oleh PT SPN dengan status release. - Penimbangan dilakukan oleh PT KF - Dokumen CPB Batch record disediakan oleh PT SPN. Label disediakan oleh PT KF - Pemeriksaan dan keputusan release produk antara dan ruahan dilakukan oleh PT SPN. - Validasi proses dan stabilita dilakukan oleh PT SPN. - Pengambilan sampel diambil oleh IPC PT KF dan PT SPN untuk 3 batch pertama, akan dilakukan proses sampling sebanyak 10 titik dari mulai proses final mixing hingga proses coating. - Proses pemerikaan mikrobiologi dilakukan di PT SPN dan PT KF (semua batch). Spesifikasi akan di konfirmasi oleh team PT SPN. - Pengiriman produk ruahan ke PT SPN akan menggunakan plastik double, dan dikemas dalam master box. - Punch and dies untuk produk D3 1000 IU, sedang dalam proses pemesanan di PT Altinex dan ETD September 2021. |  |  |  |
| 6 |  | - Akan dilakukan trial 2 batch vitamin D3 5000 sebesar 15 kilo per batch. setelah proses 3 batch D3 1000. Estimasi pada Kamis, 15 Juli 2021. - Punch coating sudah bisa untuk besar batch 15 kilo, namun dipersiapkan placebo untuk buffer. - Akan dilakukan assessment ulang terkait dengan fee produksi. - Ruang lingkup kerja sama D3 5000 berbeda dengan D3 1000. |  |  |  |

| ### Approval |  |
| --- | --- |
| Jakarta, 14/07/20210 Notulensi Busyron Chudlori Asman Toll Manufacturing | Mengetahui Evan Isman Manager Strategic Manufacture Excellence |

| Peserta Rapat |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tuti Supriati - Restu Ayu - Hendra - Busyron Chudlori - Tiara Rosadi | - Shintia - Rian Ramdani - Rachmat Denny - Chandra Purpika - Renni Sophia | - Asep - Faisal Budiman - Rana Novita - Ririn Bemiartha - Diah Sofianti |

Dokumentasi